# Задание на работу

Ответственный менеджер Клиента: ??имя, отчество, фамилия, электронная почта.

## Цели и функции

Задача: ??Описать как клиент понимает поставленную задачу

Элементы дизайна, разрабатываемые по договору, должны включать: ??функции этой версии, наличие тз, что необходимо предусмотреть

В разрабатываемую версию не войдут следующие функции: ??функции будущих версий

## Стоимость

Недельная ставка:

- дизайнеров — ??сумма

- технологов — ??сумма

- при одновременной работе дизайнеров и технологов — ??сумма

Общая стоимость работ: ??сумма

Первоначальный платёж: ??сумма

## Этапы и сроки

Начало работ: ??дата, завершение работ: ??дата

Точка невозврата: ??дата

| Этап, состав команды | Результат | Срок, раб. дней | Стоимость, рубли | Авансовый платёж, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дизайнеры: Дизайн страниц сайта | Графические макеты страниц | 14 дней 7—28 мая |  | 100% |
| 2. Дизайнеры: согласование и доработка результатов предыдущего этапа | Утверждённые и готовые к вёрстке графические макеты | 5 дней 14—18 мая |  | 100% |
| (Точка невозврата) |  |  |  |  |
| 3. Технологи: вёрстка страниц. | ХТМЛ-макеты страниц | 30 дней 1—30 мая |  | 100% |
|  | Итого | 15 |  |  |

| Агентство: _________________________________________ | Клиент: _________________________________________ |
| --- | --- |

# Технические требования

## Формат файлов

Разрабатываемые Элементы дизайна передаются в виде набора файлов следующих форматов:

- логотип, элементы фирменного стиля — EPS (Adobe Illustrator 10);

- растровые изображения в формате PNG, JPG или PSD (Adobe Photoshop CS5);

- шаблоны дизайна сайта — HTML.

## Браузеры

HTML-шаблоны должны корректно отображаться в следующих версиях браузеров:

- Internet Explorer версии 8 и выше, платформа — операционные системы семейства Windows;

- Mozilla Firefox версии 10 и выше — операционные системы Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.6 и выше;

- Safari версии 5 и выше — операционные системы семейства Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.6 и выше;

- Google Chrome версии 16 и выше — операционные системы семейства Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.6 и выше;

- Opera версии 11 и выше  — операционные системы семейства Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.6 и выше.

Дизайн должен быть разработан с расчётом на минимальное разрешение 1024×768 пикселей.

При разработке графического оформления учитываются особенности браузеров, их ограничения для внешнего вида и поведения объектов. Для обеспечения правильного отображения элементов в разных браузерах может применяться грациозная деградация.

## Языковые версии

Элементы дизайна создаются в ??русской языковой версии.

## Программно-аппаратная платформа (?? если требуется разработка cайта в Агентстве)

Программная платформа сайта адаптируется под операционную систему Linux, FreeBSD, Windows Server, веб-серверы Apache 1.3 или 2.x, nginx, lighttpd (последние два предпочтительны); mod_rewrite, PHP 5.3  или выше как модуль или в режиме fast-cgi (php-fpm предпочтительнее всего). В качестве сервера баз данных используется MySQL 5.0 и выше, cron. Желательно наличие кешера: XCache версии 1.3 и выше, memcache, APC, Redis.

Сайт работает в кодировке UTF-8.

Для технического обслуживания проекта нужен FTP- и SSH-доступ.

## Средства разработки (?? если требуется разработка сайта в Агентстве)

Разработка системы администрирования сайта производится на PHP на базе системы Fadingbird. Администрирование сайта осуществляется через веб-интерфейс.

Разработка производится на тестовом сервере Агентства. На этапе тестирования бета-версии проекта Клиенту обеспечивается доступ к тестовому серверу.

| Агентство: _________________________________________ | Клиент: _________________________________________ |
| --- | --- |

# Принципы совместной работы

В основе совместной проектной работы лежат принцип fix time and budget, flex scope («ФФФ») и общая ответственность за срок выхода конечного продукта.

Подход fix time and budget, flex scope буквально означает «зафиксировать срок и бюджет, сделать гибким функционал».

Согласование результатов — элемент взаимной ответственности Агентства и Клиента. Ограничение сроков может потребовать при согласовании дизайна совместного принятия решения об упрощении дизайна или ограничении функциональности. Стороны достигают согласия в запланированные сроки.

Основная часть дизайнерских решений должна приниматься во время разработки реального продукта, а не до неё. Срок перехода от графических макетов к реальному продукту должен быть максимально коротким. При возникновении проблем в прикрутке дизайна предпочтение отдаётся отказу от функционала ради соблюдения сроков и сохранения высокого качества и потребительских свойств конечного продукта.

Реализацию элементов дизайна будут вести Агентство, Клиент или третьи лица в соответствии с конкретными Заданиями на работу. Во всех случаях дизайнер Агентства контролирует и управляет ходом Реализации. Зона его ответственности ограничена элементами дизайна, то есть объектами или интерфейсами, над которыми работало Агентство в соответствии с Заданием на работу. Однако дизайнер может предложить Клиенту коррективы плана любых других работ для сохранения сроков и качества.

В проекте предусмотрены несколько ролей: «бизнес» (руководство Клиента), «дизайнеры» (Агентство) и «реализаторы» (разработчики Агентства, Клиента или третьих лиц). Дизайнеры еженедельно согласовывают с бизнесом дизайн и функциональность с учётом фактического состояния разработки, после принятия решения дизайнеры через дизайнера Агентства корректируют приоритеты разработки и задачи реализаторам. Реализаторы не реже чем в неделю в течение срока реализации показывают текущее состояние реализованного согласно принятым решениям дизайна бизнесу и дизайнерам.

Планируемые сроки уже включают время на согласование результатов и предоставление Клиентом Материалов и ресурсов.

В плане обязательно присутствует точка невозврата. Она разделяет план на Реализацию элементов дизайна и доработку, исправление ошибок, наполнение информацией, тестирование и подготовку к запуску. После точки невозврата в продукт не может добавляться новый функционал.

Поэтому Агентство не несёт ответственность за сроки в следующих ситуациях:

- просрочка предоставления Клиентом Агентству Материалов и ресурсов;

- просрочка организации мероприятий по презентации и согласованию дизайна и взаимодействия ответственных лиц со стороны Клиента;

- Сторонами не достигнуто согласие о приёмке дизайна или упрощении функциональности при возникновении угрозы соблюдению запланированных сроков;

- рабочее время реализаторов Клиента или третьих лиц используется в целях, не связанных с работами по настоящему договором;

- реализаторы Клиента не следуют принципам ФФФ;

- реализаторы Клиента не успевают или не могут качественно реализовать запланированные функции в заявленный срок;

- Клиент или реализаторы Клиента добавляют в продукт новые функции после прохождения точки невозврата;

- Клиент не заполнил или не отредактировал информационные страницы или атрибуты разрабатываемого продукта, в продукте информационные «дыры»;

- не организован доступ дизайнерам, редакторам и другим специалистам Агентства к разрабатываемой версии продукта.

В подобных ситуациях Агентство обязуется сообщать электронным письмом о невозможности соблюсти сроки. При этом Агентство по возможности предлагает решение по принципу flex scope (уменьшения функциональности ради сохранения сроков и качества).

В случае невозможности сохранить сроки, Стороны могут договориться о продлении сроков, при этом работа оценивается дополнительно. Клиент имеет право по собственной инициативе прервать работу и расторгнуть контракт на любой стадии.

| Агентство: _________________________________________ | Клиент: _________________________________________ |
| --- | --- |